## Slide 1: HERMES 22 Kleinprojekt Szenario Dienstleistung/Produkt Entwicklung Projektdokumentation Ebene Steuerung
Projektname:
Auftraggeber:
Projektleiter:
Datum:

## Slide 2: Phasenziele

## Slide 3
Minimalergebnisse klassisch

## Slide 4
Minimalergebnisse agil

## Slide 5
Minimal geforderte Ergebnisse
Meilensteine

## Slide 6
Nr | Steuerung | Führung | Ausführung
12 |  | MS Vorabnahme | Produktkonzept
13 |  | MS Abnahme | Detailspezifikation
14 |  | Phasenbericht Konzept (k) | Einführungskonzept
15 |  | Phasenbericht Realisierung (k) | 
16 |  | Phasenbericht Einführung (k) | 
17 |  | Releasebericht (a) | 
18 |  | Phasenbericht Umsetzung (a) | 
19 |  | Änderungsantrag (k) | 
20 |  | Änderungsstatusliste | 
21 |  | Projektschlussbeurteilung | 
22 |  | Liste Projektentscheide Führung | 
Minimal geforderte Ergebnisse
Meilensteine

## Slide 7: Projektinitialisierungsauftrag Canvas
Antragsteller / Auftraggeber
Ausgangssituation – Problemstellung (Beschreibung Anlass und Begründung)
Abwicklungsrisiken
Nichtziel (Out of Scope)
Voraussetzungen / Erfolgsfaktoren
Meilenstein Projektinitialisierungsfreigabe
Strategisch: JA / NEIN Budget für Phase Initialisierung: Bemerkungen:
Konsequenzen bei Nichtrealisierung
Sponsor
Gewünschter Projektleiter
Verfügung / Kostenstelle
Kostenschätzung
Abhängigkeiten / Schnittstellen
Führende Organisation
Terminwunsch
Ende
Start
1
Kurzbeschreibung des möglichen Projekts (Zweck)
Ziele – Grobanforderungen – Ergebnis (grobe Lösungsidee)
Nutzen – Wirtschaftlichkeit – Einsparungen
2

## Slide 8
Durchführungsfreigabe
Ergebnis | Beurteilung
Durchführungsauftrag - Projektziele vollständig und widerspruchsfrei; Auftrag strategiekonform; Risikosituation vertretbar? | 
Stakeholderliste - Stakeholder identifiziert und analysiert? | 
Rechtsgrundlagenanalyse - Rechtliche Grundlagen vorhanden oder Massnahmen dazu festgelegt? | 
Schutzbedarfsanalyse - Schutzbedarf analysiert und geklärt, ob ein ISDS-Konzept erstellt werden muss? | 
Beschaffungsanalyse - Beschaffungsanalyse durchgeführt? | 
Studie - Gewählte Variante beschrieben und bewertet; Projektumfang und Abgrenzung festgelegt; Wirtschaftlichkeit gegeben (Investitions- und Betriebskosten)? | 
Projektmanagementplan - Projektorganisation definiert; Personelle Ressourcen vorhanden (Kapazität und Fähigkeiten); Planung plausibel; Vorgehen definiert; Reporting festgelegt? | 
3
Meilenstein Durchführungsfreigabe
Bemerkungen:

## Slide 9
Phasenfreigabe Realisierung (k)
Ergebnis | Beurteilung
Phasenbericht - Phasenbericht vorhanden und geprüft; Projektziele, Machbarkeit und Nutzen des Projekts aufgrund neuer Erkenntnisse kritisch überprüft und mit den Zielen der Stammorganisation abgestimmt; Wirtschaftlichkeit geprüft; Strategiebezug gegeben; Vorgaben eingehalten; Projektrisiken ausgewiesen und tragbar; Projektstatusbericht und ggfs. weitere Entscheidungsunterlagen den Entscheidungsträgern zugestellt? | 
MS Produktkonzept - Meilenstein erreicht? | 
Organisationskonzept - Geschäftsstrategiebezogene Organisationsanforderungen, Aufbau- und Ablauforganisation so detailliert beschrieben, dass die Geschäftsmodell-, Organisations- sowie Prozessbeschreibung dokumentiert und realisiert werden können? | 
Einführungskonzept - Einführungsvorgehen, Einführungsorganisation und Einführungsmassnahmen so detailliert beschrieben, dass die Einführungsmassnahmen realisiert werden können? | 
Projektmanagementplan - Projektorganisation aktualisiert; Personelle Ressourcen vorhanden (Kapazität und Fähigkeiten); Planung plausibel; Vorgehen definiert? | 
4
Meilenstein Phasenfreigabe Realisierung
Bemerkungen:

## Slide 10
Phasenfreigabe Einführung (k)
Ergebnis | Beurteilung
Phasenbericht - Phasenbericht vorhanden und geprüft; Projektziele, Machbarkeit und Nutzen des Projekts aufgrund neuer Erkenntnisse kritisch überprüft und mit den Zielen der Stammorganisation abgestimmt; Wirtschaftlichkeit geprüft; Strategiebezug gegeben; Vorgaben eingehalten; Projektrisiken ausgewiesen und tragbar; Projektstatusbericht und ggfs. weitere Entscheidungsunterlagen den Entscheidungsträgern zugestellt? | 
MS Vorabnahme - Meilenstein erreicht? | 
Projektmanagementplan - Projektorganisation aktualisiert; Personelle Ressourcen vorhanden (Kapazität und Fähigkeiten); Planung plausibel; Vorgehen definiert? | 
5
Meilenstein Phasenfreigabe Einführung
Bemerkungen:

## Slide 11
Betriebsaufnahme
Ergebnis | Beurteilung
MS Vorabnahme - Meilenstein erreicht? | 
MS Phasenfreigabe Einführung - Meilenstein erreicht? | 
Einführungsmassnahmen - Einführungsmassnahmen durchgeführt? | 
6
Meilenstein Betriebsaufnahme
Bemerkungen:

## Slide 12
Releasefreigabe (a) optional
Ergebnis | Beurteilung
Releasebericht - Releasebericht vorhanden und geprüft; Strategiebezug gegeben; Vorgaben eingehalten; Nutzen und Wirtschaftlichkeit gegeben; Projektrisiken ausgewiesen und tragbar; Machbarkeit und Umsetzbarkeit noch gegeben? | 
Projektmanagementplan - Projektorganisation aktualisiert; Personelle Ressourcen vorhanden (Kapazität und Fähigkeiten); Planung plausibel; Vorgehen definiert? | 
Entscheid - Releasebericht, Projektmanagementplan und Release spezifische Ergebnisse mit der Stammorganisation abgestimmt und genehmigt? - Bei positivem Entscheid, wurden Betroffene über Entscheid informiert? - Können die Projektziele nicht erreicht werden, wurden Korrekturmassnahmen festgelegt? oder - Können die Projektziele nicht erreicht werden, wurde der Entscheid Projektabbruch getroffen und Beendigung des Projekts beantragt? | 
7
Meilenstein Releasefreigabe
Bemerkungen:

## Slide 13
Phasenfreigabe Abschluss
Ergebnis | Beurteilung
MS Abnahme - Meilenstein erreicht? | 
- Erfolg des Projektes geprüft durch Auftraggeber anhand Vergleich ursprüngliche Ziele des Projekts mit den tatsächlich erreichten Ergebnissen? - Strategie und Zielen der Stammorganisation unterstützt? - Wirtschaftlichkeit des Projektes (Kosten-Nutzen-Analyse) geprüft? - Abnahmen der Ergebnisse sowie der Gesamtlösung durch Controlling- und Vorgabestellen sowie Fachspezialisten erfolgt? | 
Projektmanagementplan - Projektmanagementplan angepasst und nachgeführt? | 
8
Meilenstein Phasenfreigabe Abschluss
Bemerkungen:

## Slide 14
Projektabschluss
Ergebnis | Beurteilung
MS Phasenfreigabe Abschluss - Meilenstein erreicht? | 
Dokumentablage - Dokumentenablage bereinigt, Systemdokumentation an die Stammorganisation übergeben und Dokumentation der Projektabwicklung archiviert? | 
Ressourcen - Nicht benötigte Ressourcen (Infrastruktur etc.) an die Stammorganisation zurückgegeben? | 
Zugriffsberechtigung - Zugriffsberechtigungen aufgehoben? | 
Projektadministration - Aufwanderfassungssysteme, Projektbuchhaltung etc. abgeschlossen? | 
Projekterfahrungen, Projektschlussbeurteilung - Erfahrungen in der Schlussbeurteilung dokumentiert und mit der Stammorganisation abgestimmt? | 
- Abschlussarbeiten vollständig erfolgt? Massnahmen zur Projekterfolgskontrolle nach Projektabschluss festgelegt, einem Verantwortlichen zugewiesen und terminiert? Projektabschlusssitzung durchgeführt? Projektorganisation aufgelöst? | 
9
Meilenstein Projektabschluss
Bemerkungen:

## Slide 15
Liste Projektentscheide Steuerung
10
Nr | Entscheid | Meilenstein | Zugrundeliegende Dokumente | Entscheidungsträger | Hierarchieebene | Datum
01 | Durchführungsfrei-gabe treffen | erreicht | Projektmanagementplan, Durchführungsauftrag | AG Name xyz | Steuerung | 01.01.2022